1) Plan de Pruebas de Software — (Slide / Documento)

Título: Plan de Pruebas de Software — Proyecto Web LunariaThreads

Objetivo: Verificar que la aplicación web cumple las especificaciones funcionales y no funcionales mediante pruebas unitarias, integrales, de sistema y de aceptación.

Alcance: Backend (APIs), Frontend (SPA), Base de datos, Integraciones (SMTP, servicios externos).

Roles:

- QA Lead: coordina ejecución

- Tester: ejecuta casos

- Dev: arregla fallos

- Product Owner: valida aceptación

Entregables:

- Matriz de pruebas

- Casos de prueba unitarios e integrales

- Resultados y reportes

- Checklist QA

Estrategia y actividades:

- Preparación del entorno

  - Entornos: dev, qa, staging, prod

  - Base de datos: copia enmascarada para QA

  - Variables de entorno documentadas

  - Herramientas: Jest, Supertest, Postman, Playwright/Selenium, Docker

  - Imagen recomendada: Diagrama de Arquitectura del Entorno de Pruebas (ver descripción abajo)

- Pruebas Unitarias

  - Cobertura mínima objetivo: 70% (o según contrato)

  - Herramientas: Jest (Node), sinon/ts-mock (si aplica)

  - Casos: funciones puras, validaciones, utilitarios

  - Resultado: reporte de cobertura

- Pruebas Integrales

  - Test de rutas REST + DB (usar DB en memoria o contenedor)

  - Herramientas: Supertest + Jest

  - Ejemplos: registro/login, creación/lectura de producto

- Pruebas de Sistema (E2E)

  - Validar flujo completo (frontend ↔ backend)

  - Herramientas: Playwright / Selenium

  - Ejemplo: compra simulada o flujo admin-producto

- Pruebas de Aceptación

  - Basadas en historias de usuario y criterios de aceptación

  - Realizadas con Product Owner / stakeholder

Criterios de entrada y salida

- Entrada: build estable, entorno QA listo, migraciones aplicadas

- Salida: todos los casos críticos aprobados, riesgos documentados

Métricas

- Número de defectos críticos/medios/bajos

- Tasa de escape de bugs a producción

- Cobertura de pruebas

Descripción de imagen/diagrama (para la slide)

- Diagrama de Flujo del Proceso de Pruebas: un diagrama simple mostrando etapas (Preparación → Unitarias → Integración → Sistema → Aceptación → Reporte). Indicar herramientas en cada bloque.

2) Plan de Pruebas de Seguridad — (Slide / Documento)

Título: Plan de Pruebas de Seguridad — Proyecto Web LunariaThreads

Objetivo: Identificar y mitigar vulnerabilidades que puedan comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad.

Alcance: APIs, autenticación/autorización, dependencias, servidores, configuraciones.

Roles:

- Security Lead / Pentester

- DevOps (configuración)

- Developer (parcheo)

Actividades principales:

- Reconocimiento (scan de puertos/servicios) — Nmap

- Escaneo de vulnerabilidades — Nessus / OpenVAS / Snyk / Dependabot

- Pruebas de penetración (manual + automatizado)

  - SQLi, XSS, CSRF, CSRF, Insecure Direct Object References

  - Herramientas: Burp Suite / OWASP ZAP

- Pruebas de deserialización insegura

  - Revisar endpoints que deserialicen objetos del cliente

- Pruebas de configuración

  - Revisión de CORS, cabeceras de seguridad, permisos, archivos .env expuestos

- Fuzzing

  - Enviar payloads aleatorios a endpoints críticos para detectar crashes

  - Herramientas: Burp Intruder, AFL, Jazzer (Java)

- Revisión de dependencias

  - Escanear librerías con Snyk/Dependabot

- Reporte y remediación

  - Clasificar fallos por severidad y sugerir fixes

  - Re-test tras parche

Criterios

- Priorizar CVEs críticos y vectores de entrada pública.

Descripción de imagen/diagrama

- Mapa de Riesgos y Superficie de Ataque: diagrama que muestra endpoints públicos, puertos expuestos, y dependencias de terceros; destaca puntos de entrada.

3) Plan de Despliegue de Aplicación — (Slide / Documento)

Título: Plan de Despliegue — Proyecto Web LunariaThreads

Objetivo: Definir cómo empaquetar, probar y desplegar la app en producción de forma confiable y automatizada.

Alcance: Build de frontend, imagen del backend, DB migrations, infra (DNS, SSL), monitorización.

Estrategia:

- Empaquetado

  - Frontend: npm run build → carpeta dist (minificada)

  - Backend: Dockerfile que crea imagen (Node + dependencias)

  - DB: scripts de migración (migrations)

- Pipeline CI/CD

  - Etapas: Lint → Unit Tests → Static Analysis (Sonar) → Build → Security Scan → Deploy a Staging → Smoke Tests → Deploy a Prod

  - Herramientas sugeridas: GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins

- Despliegue

  - Contenedores: Docker Compose para staging; Kubernetes para producción (opcional)

  - Alternativa simple: servicio en VPS con PM2 y NGINX como reverse proxy

- Rollback

  - Mantener versionado semántico y tags en git; estrategia Blue/Green o Canary para despliegues críticos

- Post-deploy

  - Health-check endpoints, smoke tests automatizadas

  - Monitorización: Prometheus + Grafana; Logs: ELK/Datadog

  - Backups y plan de recuperación

Descripción de imagen/diagrama

- Diagrama de Pipeline CI/CD: etapas de pipeline y artefactos (imagen Docker, build frontend, reportes) conectado a ambientes staging/production.

# Planes del Proyecto Web

## Descripción de Imágenes y Diagramas

A continuación se describen los diagramas sugeridos para complementar los planes de pruebas y despliegue. No se incluyen imágenes dentro del documento, pero cada descripción sirve como guía para su elaboración o inserción posterior.

### Diagrama de Arquitectura del Sistema

• Muestra el flujo entre Frontend, Backend y Base de Datos.
• Indica los puertos, protocolos y servicios involucrados.
• Útil para ubicar los puntos críticos de seguridad y pruebas integrales.

### Diagrama de Flujo del Proceso de Pruebas

• Representa el ciclo: Preparación → Unitarias → Integración → Sistema → Aceptación.
• Ayuda a visualizar dependencias entre tipos de pruebas.

### Diagrama de Pipeline CI/CD

• Etapas: Test → Build → Análisis → Seguridad → Deploy.
• Permite ver la automatización completa del proceso de despliegue.

### Diagrama de Modelo de Roles y Permisos

• Muestra las interacciones entre usuarios, roles y módulos.
• Facilita la evaluación de seguridad y lógica de acceso.

## Formatos Rellenables

### Formato – Caso de Prueba

ID del Caso de Prueba: __________________________

Módulo: _________________________________________

Descripción: ____________________________________

Precondiciones: _________________________________

Pasos:

1) ___________________________________________

2) ___________________________________________

Datos de Entrada: _______________________________

Resultado Esperado: _____________________________

Resultado Obtenido: _____________________________

Estado (Aprobado/Rechazado): ____________________

Observaciones: __________________________________

### Formato – Matriz de Pruebas

ID | Tipo de Prueba | Módulo | Responsable | Fecha | Estado

---|----------------|--------|-------------|--------|-------

___|________________|________|_____________|________|_______

___|________________|________|_____________|________|_______

### Formato – Checklist de Calidad (QA)

☐ Código formateado correctamente

☐ Variables de entorno configuradas

☐ Logs sin errores

☐ Pruebas unitarias aprobadas

☐ API responde con códigos HTTP correctos

☐ Validaciones de campos funcionando

☐ Frontend muestra mensajes de error

☐ Flujo completo probado

### Formato – Checklist de Seguridad

☐ CORS correctamente configurado

☐ No hay SQL Injection

☐ No hay XSS

☐ Contraseñas cifradas

☐ Tokens con expiración correcta

☐ Dependencias actualizadas

☐ HTTPS habilitado

☐ Puertos innecesarios cerrados